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	MẪU HỢP ĐỒNG
THI CÔNG SƠN NƯỚC
FILE WORD  •  CÓ THỂ CHỈNH SỬA VÀ SỬ DỤNG
Mẫu điều khoản về vật tư, xử lý bề mặt, màu sơn, khối lượng, tiến độ, nghiệm thu, bảo hành và các phụ lục theo dõi thi công.



01 / HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MẪU
	01 | ĐIỀN THÔNG TIN
Bổ sung thông tin chủ đầu tư/nhà thầu, địa điểm, khu vực sơn và người đại diện ký.
	02 | CHỐT KHỐI LƯỢNG
Xác nhận mã màu, vật tư, tiêu chuẩn lớp sơn, đơn giá, cách đo diện tích và tiến độ.
	03 | NGHIỆM THU & KÝ
Rà soát phụ lục, nghiệm thu bề mặt, thỏa thuận bảo hành và ký hồ sơ chính thức.



02 / QUẢN LÝ HỒ SƠ THI CÔNG VÀ HỢP ĐỒNG
	BÁO GIÁ, PHÁT SINH KHỐI LƯỢNG, BIÊN BẢN NGHIỆM THU
LÀM SAO QUẢN LÝ ĐÚNG PHIÊN BẢN?
Hồ sơ thi công sơn nước thường có hợp đồng, bảng khối lượng, mẫu màu phê duyệt, phụ lục phát sinh và biên bản nghiệm thu. Giải pháp quản lý văn bản 1Office hỗ trợ luân chuyển, phê duyệt, lưu trữ và tra cứu hồ sơ tập trung.
• Luân chuyển hồ sơ     • Phê duyệt     • Lưu trữ & tra cứu
TÌM HIỂU GIẢI PHÁP QUẢN LÝ VĂN BẢN  →


Mẫu tham khảo; các bên cần rà soát khối lượng, điều kiện hiện trường và quy định áp dụng trước khi ký.


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
HỢP ĐỒNG THI CÔNG SƠN NƯỚC
Số: [................]/HĐTC-SN/[Năm]
Căn cứ Bộ luật Dân sự năm 2015 và các quy định pháp luật có liên quan;
Căn cứ Luật Xây dựng số 135/2025/QH15 và Nghị định số 210/2026/NĐ-CP, trong trường hợp công việc và hợp đồng thuộc phạm vi điều chỉnh;
Căn cứ hồ sơ yêu cầu, báo giá, hiện trạng khu vực thi công và thỏa thuận của các bên;
Hôm nay, ngày [....] tháng [....] năm [....], tại [................................], các bên gồm:
ĐIỀU 1. THÔNG TIN CÁC BÊN
BÊN A – BÊN GIAO THẦU / CHỦ SỞ HỮU, CHỦ ĐẦU TƯ
Tên tổ chức/cá nhân: [...........................................................]
Mã số doanh nghiệp/MST/CCCD: [...........................................................]
Địa chỉ: [...........................................................]
Đại diện, chức vụ, giấy ủy quyền (nếu có): [...........................................................]
Điện thoại, email: [...........................................................]
BÊN B – BÊN NHẬN THẦU THI CÔNG SƠN NƯỚC
Tên tổ chức/cá nhân: [...........................................................]
Mã số doanh nghiệp/MST/CCCD: [...........................................................]
Địa chỉ: [...........................................................]
Đại diện, chức vụ, giấy ủy quyền (nếu có): [...........................................................]
Điện thoại, email: [...........................................................]
Tài khoản ngân hàng / ngân hàng: [...........................................................]
Hai bên thống nhất giao kết hợp đồng với nội dung sau:
ĐIỀU 2. CÔNG TRÌNH, VỊ TRÍ VÀ PHẠM VI CÔNG VIỆC
2.1.  Tên công trình/hạng mục: [................]; địa chỉ thi công: [................]; khu vực: [nội thất/ngoại thất/trần/tường/cửa/khu vực cụ thể].
2.2.  Bên B thực hiện các công việc [vệ sinh bề mặt, xử lý vị trí bong tróc/nứt nhỏ theo thỏa thuận, bả/matít, sơn lót, sơn phủ, sơn dặm và vệ sinh sau thi công]. Từng hạng mục, diện tích tạm tính, mã màu và tiêu chuẩn hoàn thiện tại Phụ lục 01.
2.3.  Không bao gồm xử lý thấm từ kết cấu, sửa chữa kết cấu, tháo lắp thiết bị, thi công giàn giáo đặc biệt hoặc công việc ngoài Phụ lục 01, trừ khi có thỏa thuận bổ sung được phê duyệt trước.
ĐIỀU 3. HỒ SƠ HỢP ĐỒNG VÀ THỨ TỰ ƯU TIÊN
3.1.  Hồ sơ gồm: hợp đồng này; Phụ lục 01 – phạm vi, vật tư, khối lượng; Phụ lục 02 – tiến độ và thanh toán; mẫu màu/bảng kỹ thuật đã phê duyệt; báo giá/biên bản khảo sát; và các phụ lục phát sinh hợp lệ.
3.2.  Khi tài liệu có nội dung chưa thống nhất, các bên làm rõ bằng văn bản trước khi tiếp tục hạng mục bị ảnh hưởng. Thứ tự ưu tiên tài liệu: [hợp đồng/phụ lục sau ký/bản vẽ/chỉ dẫn kỹ thuật/báo giá], do hai bên điền và xác nhận.
ĐIỀU 4. VẬT TƯ, MẪU MÀU VÀ YÊU CẦU CHẤT LƯỢNG
4.1.  Loại sơn, thương hiệu, dòng sản phẩm, mã màu, số lô (nếu có), chất lượng matít, sơn lót, sơn phủ, định mức tham chiếu và đơn vị cung cấp phải được ghi tại Phụ lục 01; việc thay thế vật tư chỉ thực hiện khi Bên A chấp thuận bằng văn bản.
4.2.  Bên [A/B] cung cấp vật tư; Bên [A/B] chịu trách nhiệm vận chuyển, bảo quản. Bên B kiểm tra bao bì, hạn dùng, điều kiện lưu kho và thông báo ngay khi phát hiện vật tư không phù hợp.
4.3.  Trước thi công đại trà, Bên B thực hiện mẫu sơn tại vị trí [....] diện tích [....] m² để Bên A xác nhận màu sắc, độ bóng/nhám và cách hoàn thiện. Mẫu phê duyệt là căn cứ đối chiếu nghiệm thu; sai lệch do ánh sáng và nền cần được mô tả rõ trong biên bản.
ĐIỀU 5. QUY TRÌNH THI CÔNG VÀ ĐIỀU KIỆN BỀ MẶT
5.1.  Bên B khảo sát, che chắn sàn/nội thất/thiết bị, làm sạch bề mặt, xử lý các khuyết tật thuộc phạm vi và kiểm tra độ khô, độ ổn định của lớp nền trước khi thi công; không sơn phủ lên nền không đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của sản phẩm.
5.2.  Trình tự thi công gồm [xử lý bề mặt → bả/matít (nếu có) → chà nhám → sơn lót → sơn phủ lớp 1 → sơn phủ lớp 2/hoàn thiện theo chỉ dẫn kỹ thuật]. Số lớp sơn, thời gian chờ khô, điều kiện nhiệt độ/độ ẩm theo chỉ dẫn của nhà sản xuất và phương án được phê duyệt.
5.3.  Các điểm thấm, nứt lớn, mốc tái phát hoặc hư hỏng nền vượt phạm vi phải lập biên bản hiện trường để hai bên thống nhất biện pháp và chi phí trước khi xử lý.
ĐIỀU 6. TIẾN ĐỘ, MẶT BẰNG VÀ PHỐI HỢP
6.1.  Ngày bàn giao mặt bằng dự kiến: [..../..../....]; ngày bắt đầu: [..../..../....]; thời gian thi công: [....] ngày [làm việc/lịch]; ngày hoàn thành dự kiến: [..../..../....]. Các mốc theo từng khu vực ghi tại Phụ lục 02.
6.2.  Bên A bàn giao mặt bằng đủ điều kiện, lối vào, nguồn điện/nước (nếu thỏa thuận), và bố trí đầu mối nghiệm thu. Bên B tổ chức nhân sự, thiết bị, vật tư theo tiến độ, bảo đảm không cản trở hoạt động hợp pháp của các đơn vị khác tại công trường.
6.3.  Trường hợp thời tiết, nền chưa đủ khô, khu vực chưa được bàn giao, thiết kế đổi hoặc sự kiện khách quan làm ảnh hưởng thi công, hai bên ghi nhận nguyên nhân, số ngày ảnh hưởng và lịch điều chỉnh bằng văn bản; không tự động coi mọi chậm trễ là lỗi của một bên.
ĐIỀU 7. AN TOÀN LAO ĐỘNG, TÀI SẢN VÀ VỆ SINH CÔNG TRƯỜNG
7.1.  Bên B chịu trách nhiệm tổ chức thi công an toàn, trang bị bảo hộ, kiểm soát làm việc trên cao, lưu trữ hóa chất đúng hướng dẫn, thông gió và phòng cháy chữa cháy theo điều kiện công trường và quy định áp dụng.
7.2.  Bên B che chắn tài sản hiện hữu, thu gom bao bì, rác và sơn thừa; không xả vật tư/hóa chất không đúng nơi quy định. Tổn thất tài sản do lỗi bên nào được bên đó xử lý, bồi hoàn theo thiệt hại thực tế và thỏa thuận hợp pháp.
ĐIỀU 8. GIÁ HỢP ĐỒNG, KHỐI LƯỢNG VÀ ĐO BÓC
8.1.  Giá trị tạm tính: [........................] đồng (bằng chữ: [................................]); [đã/chưa] bao gồm thuế GTGT. Loại giá: [trọn gói/đơn giá cố định/đơn giá điều chỉnh/khác theo quy định áp dụng], ghi rõ trong Phụ lục 01.
8.2.  Khối lượng thanh toán xác định theo [diện tích đo tại hiện trường sau hoàn thành/khối lượng trong phạm vi trọn gói], đơn vị m² hoặc đơn vị khác đã thống nhất. Quy tắc trừ diện tích cửa, lỗ mở, cột/gờ, mặt nghiêng và phần khó tiếp cận phải được ghi tại Phụ lục 01, tránh tính trùng.
8.3.  Đơn giá chỉ bao gồm công việc, nhân công, vật tư, thiết bị, vận chuyển, che chắn, vệ sinh và thuế/phí được đánh dấu rõ trong bảng dự toán; hạng mục phát sinh phải có biên bản chốt đơn giá/khối lượng trước khi thực hiện.
ĐIỀU 9. TẠM ỨNG, THANH TOÁN VÀ QUYẾT TOÁN
9.1.  Tạm ứng: [....] đồng/tỷ lệ [....]% vào [thời điểm/điều kiện], nếu có. Tiến độ thanh toán từng đợt, giá trị, chứng từ kèm theo và điều kiện thanh toán tại Phụ lục 02; các tỷ lệ phải tuân thủ giới hạn pháp luật nếu hợp đồng thuộc loại có quy định bắt buộc.
9.2.  Hồ sơ thanh toán gồm [đề nghị thanh toán, biên bản nghiệm thu, xác nhận khối lượng, hóa đơn/chứng từ hợp lệ, bảng đối chiếu phát sinh] phù hợp với từng đợt. Thời hạn thanh toán: [....] ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.
9.3.  Quyết toán cuối cùng căn cứ khối lượng được nghiệm thu, đơn giá thỏa thuận, thay đổi được phê duyệt, tiền đã tạm ứng và khoản khấu trừ hợp lệ. Tiền bảo đảm bảo hành (nếu thỏa thuận): [....] với điều kiện hoàn trả tại Điều 12.
ĐIỀU 10. KIỂM TRA, NGHIỆM THU VÀ BÀN GIAO
10.1.  Các điểm kiểm tra gồm: nghiệm thu bề mặt trước sơn; duyệt mẫu màu; kiểm tra sau từng lớp theo yêu cầu kỹ thuật; nghiệm thu hoàn thiện theo khu vực và nghiệm thu toàn bộ. Việc kiểm tra được ghi nhận bằng ảnh, nhật ký hoặc biên bản tùy quy mô.
10.2.  Tiêu chí hoàn thiện: đúng mã màu/mẫu phê duyệt, bề mặt phủ tương đối đồng đều theo tiêu chuẩn thống nhất, không có hiện tượng bong rộp, chảy sơn, bỏ sót vùng, bám bẩn hoặc dấu vết thi công vượt mức chấp nhận; đánh giá ở điều kiện quan sát đã thỏa thuận.
10.3.  Trong [....] ngày làm việc sau khi Bên B đề nghị, Bên A kiểm tra và ký nghiệm thu hoặc lập danh mục lỗi kèm thời hạn sửa chữa; Bên B khắc phục lỗi thuộc trách nhiệm và đề nghị nghiệm thu lại. Sản phẩm/diện tích đạt được ghi trong biên bản có chữ ký hai bên.
ĐIỀU 11. THAY ĐỔI, PHÁT SINH VÀ TẠM DỪNG
11.1.  Thay đổi mã màu, vật liệu, số lớp sơn, khu vực thi công, khối lượng hoặc yêu cầu xử lý nền phải có phiếu yêu cầu, báo giá tác động và chấp thuận bằng văn bản của người có thẩm quyền trước khi triển khai.
11.2.  Các bên có quyền yêu cầu tạm dừng phần công việc có nguy cơ mất an toàn, không đáp ứng kỹ thuật hoặc do bên kia vi phạm nghĩa vụ trọng yếu; thông báo bằng văn bản nêu rõ nguyên nhân, phạm vi và phương án khắc phục theo thỏa thuận, pháp luật áp dụng.
ĐIỀU 12. BẢO HÀNH VÀ XỬ LÝ KHIẾM KHUYẾT
12.1.  Thời hạn bảo hành phần sơn do Bên B thi công: [....] tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu hoàn thành, trừ khi công trình thuộc đối tượng có thời hạn bảo hành bắt buộc khác theo quy định.
12.2.  Bên B khắc phục không thu phí các lỗi phát sinh do vật tư Bên B cung cấp hoặc thao tác thi công sai yêu cầu đã thỏa thuận: bong tróc, phồng rộp, loang màu bất thường có nguyên nhân thuộc trách nhiệm Bên B.
12.3.  Không mặc nhiên bảo hành hư hỏng do thấm dột kết cấu, chuyển vị/nứt nền ngoài phạm vi xử lý, tác động cơ học, hóa chất, sửa chữa bên thứ ba, sử dụng sai hoặc vật tư do Bên A cung cấp có lỗi đã được cảnh báo; việc xác định nguyên nhân cần lập biên bản kiểm tra thực tế.
12.4.  Bên B tiếp nhận thông báo bảo hành tại [email/số điện thoại]; phản hồi trong [....] ngày làm việc và thống nhất lịch khắc phục trong [....] ngày, tùy tính chất lỗi và điều kiện tiếp cận hiện trường.
ĐIỀU 13. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ BÊN A
13.1.  Có quyền kiểm tra vật tư, tiến độ, phương án thi công; yêu cầu sửa chữa phần chưa đạt; kiểm tra công tác an toàn và tạm ngừng hạng mục có rủi ro nghiêm trọng theo quy định áp dụng.
13.2.  Có trách nhiệm bàn giao mặt bằng đủ điều kiện, cung cấp yêu cầu thẩm mỹ và mẫu màu kịp thời, cử người nghiệm thu, xác nhận phát sinh, thanh toán đúng hạn và phối hợp bảo vệ các bề mặt, tài sản không thuộc phạm vi thi công.
ĐIỀU 14. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ BÊN B
14.1.  Có quyền yêu cầu Bên A làm rõ điều kiện hiện trường và phê duyệt phát sinh, yêu cầu thanh toán đúng hợp đồng; không tiếp tục thi công khi điều kiện nền hoặc công trường có nguy cơ không bảo đảm chất lượng, an toàn mà chưa được xử lý.
14.2.  Có trách nhiệm bố trí người phụ trách, nhân sự có năng lực; dùng đúng vật tư được duyệt; tuân thủ hướng dẫn kỹ thuật; quản lý an toàn và vệ sinh; lập hồ sơ nghiệm thu, bàn giao và thực hiện bảo hành theo hợp đồng.
ĐIỀU 15. VI PHẠM, BỒI THƯỜNG VÀ CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG
15.1.  Bên vi phạm nghĩa vụ phải khắc phục trong thời hạn [....] ngày từ khi nhận thông báo hợp lệ. Phạt vi phạm (nếu áp dụng): [....], bảo đảm không vượt giới hạn pháp luật áp dụng; bồi thường dựa trên thiệt hại thực tế, trực tiếp và chứng từ hợp lệ.
15.2.  Hợp đồng có thể chấm dứt khi hai bên hoàn thành nghĩa vụ, có thỏa thuận bằng văn bản hoặc thuộc trường hợp chấm dứt theo pháp luật/hợp đồng. Hai bên lập biên bản xác định khối lượng hoàn thành, vật tư tồn, công nợ, hồ sơ bàn giao và nghĩa vụ bảo hành còn lại.
ĐIỀU 16. BẤT KHẢ KHÁNG, TRANH CHẤP VÀ HIỆU LỰC
16.1.  Khi có sự kiện bất khả kháng, bên bị ảnh hưởng thông báo sớm nhất có thể, cung cấp bằng chứng và phối hợp giảm thiểu thiệt hại; tiến độ/chi phí được xử lý theo thỏa thuận và pháp luật áp dụng.
16.2.  Tranh chấp được ưu tiên thương lượng trong [....] ngày từ thông báo; nếu không giải quyết được, các bên lựa chọn [Tòa án có thẩm quyền/Trọng tài theo thỏa thuận hợp lệ].
16.3.  Hợp đồng có hiệu lực từ [ngày ký/ngày ....]; gồm [....] trang và [03] phụ lục, lập thành [....] bản có giá trị như nhau, mỗi bên giữ [....] bản. Mọi sửa đổi chỉ có giá trị khi được ký/xác nhận hợp lệ theo thỏa thuận.

	ĐẠI DIỆN BÊN A
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu có)
[............................................]
	ĐẠI DIỆN BÊN B
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu có)
[............................................]




PHỤ LỤC 01
BẢNG PHẠM VI THI CÔNG, VẬT TƯ VÀ KHỐI LƯỢNG
Kèm Hợp đồng số [..........] ngày [..../..../....]. Đơn vị đo, cách đo và vật tư phải được các bên chốt trước khi thi công.
	STT
	Khu vực / hạng mục
	Công việc – số lớp
	ĐVT
	KL tạm
	Đơn giá (đ)
	Thành tiền (đ)

	01
	Tường trong nhà [....]
	Bả [....] / lót [....] / phủ [....]
	m²
	[....]
	[....]
	[....]

	02
	Trần [....]
	Xử lý nền / lót / phủ
	m²
	[....]
	[....]
	[....]

	03
	Tường ngoài [....]
	Chống thấm [nếu có] / lót / phủ
	m²
	[....]
	[....]
	[....]

	04
	Dặm vá / sửa lỗi nền
	Định mức và phạm vi [....]
	m²
	[....]
	[....]
	[....]

	05
	Hạng mục khác [....]
	[................................]
	[....]
	[....]
	[....]
	[....]



TỔNG CỘNG (chưa/đã có thuế GTGT): [...................................................] đồng.
A. Danh mục vật tư, màu sơn phê duyệt
	Khu vực
	Hãng / dòng sản phẩm
	Mã màu / độ bóng
	Mã mẫu / xác nhận

	Tường [....]
	[................................]
	[........................]
	[......................]

	Trần [....]
	[................................]
	[........................]
	[......................]

	Ngoại thất [....]
	[................................]
	[........................]
	[......................]



B. Nguyên tắc đo bóc và loại trừ
• Cách tính diện tích thanh toán: [theo bản vẽ/theo đo thực tế]; đo và chốt có chữ ký hai bên trước khi làm quyết toán.
• Lỗ cửa, ô thoáng, cột, dầm, gờ và mặt nghiêng: [phương pháp cộng/trừ cụ thể]; hạn chế đo trùng khối lượng.
• Đơn giá đã gồm: [nhân công, vật tư, che phủ, vận chuyển, giàn giáo, vệ sinh, thuế]; không gồm: [các hạng mục loại trừ].
• Mọi thay đổi số lớp sơn, mã màu, định mức, bề mặt hoặc khối lượng cần có xác nhận trước khi thực hiện.
ĐẠI DIỆN BÊN A: [........................]                           ĐẠI DIỆN BÊN B: [........................]


PHỤ LỤC 02
TIẾN ĐỘ, THANH TOÁN VÀ KIỂM SOÁT PHÁT SINH
Kèm Hợp đồng số [..........] ngày [..../..../....]. Các mốc dưới đây là trường để hai bên điền, không phải thời hạn mặc định.
A. Kế hoạch triển khai
	Giai đoạn
	Công việc / điều kiện bắt đầu
	Thời gian dự kiến
	Đầu ra xác nhận

	01
	Bàn giao mặt bằng, khảo sát, mẫu màu
	[....] ngày
	Biên bản bàn giao/mẫu duyệt

	02
	Che chắn, xử lý bề mặt
	[....] ngày
	Biên bản kiểm tra nền

	03
	Thi công lót – phủ theo khu vực
	[....] ngày
	Nhật ký, ảnh, kiểm tra lớp

	04
	Sơn dặm, vệ sinh, nghiệm thu
	[....] ngày
	Biên bản nghiệm thu



B. Lịch thanh toán
	Đợt
	Điều kiện thanh toán
	Tỷ lệ / số tiền
	Chứng từ

	01
	Sau ký / bàn giao mặt bằng [....]
	[....]% / [....] đ
	Đề nghị tạm ứng [nếu có]

	02
	Hoàn thành hạng mục [....] được xác nhận
	[....]% / [....] đ
	Nghiệm thu giai đoạn

	03
	Nghiệm thu hoàn thành / quyết toán
	[....]% / [....] đ
	Biên bản nghiệm thu, hóa đơn

	04
	Kết thúc bảo hành [nếu giữ lại tiền]
	[....]% / [....] đ
	Biên bản hoàn thành bảo hành



C. Phiếu phát sinh / thay đổi công việc (lập riêng cho mỗi lần)
Yêu cầu thay đổi số: [....]   Ngày: [..../..../....]   Người đề nghị: [................................]
Mô tả hiện trạng/lý do: [...................................................................................................]
Nội dung thay đổi: [.............................................................................................................]
Khối lượng: [....]     Đơn giá: [....] đ     Giá trị tăng/giảm: [....] đ     Số ngày ảnh hưởng: [....]
Bên A phê duyệt: [........................]      Bên B xác nhận: [........................]
D. Checklist hồ sơ thanh toán
☐ Hợp đồng và phụ lục   ☐ Phiếu phát sinh được duyệt   ☐ Bảng khối lượng   ☐ Biên bản nghiệm thu   ☐ Hóa đơn/chứng từ


PHỤ LỤC 03
BIÊN BẢN NGHIỆM THU KHỐI LƯỢNG VÀ CHẤT LƯỢNG SƠN NƯỚC
Số biên bản: [....]    Ngày [..../..../....]    Địa điểm: [.............................................]
Công trình/hạng mục: [....................................................................................................]
Đại diện Bên A: [............................................]   Chức vụ: [.............................]
Đại diện Bên B: [............................................]   Chức vụ: [.............................]
1. Nội dung được nghiệm thu
	STT
	Khu vực
	Khối lượng (m²)
	Màu / vật tư
	Kết quả

	01
	[................................]
	[................]
	[................]
	[Đạt/Chưa đạt]

	02
	[................................]
	[................]
	[................]
	[Đạt/Chưa đạt]

	03
	[................................]
	[................]
	[................]
	[Đạt/Chưa đạt]



2. Tiêu chí kiểm tra
☐ Đúng khu vực và mã màu/mẫu được duyệt; số lớp sơn/phương án hoàn thiện đúng hồ sơ.
☐ Bề mặt được kiểm tra tình trạng bong rộp, chảy sơn, bỏ sót, loang màu bất thường và bám bẩn.
☐ Công tác che chắn, thu gom vật tư thừa và vệ sinh khu vực được hoàn tất.
☐ Hồ sơ đi kèm: [ảnh hiện trường / biên bản xử lý nền / bảng đo bóc / phụ lục phát sinh].
3. Kết luận
Kết quả nghiệm thu:   ☐ Đạt, chấp thuận bàn giao     ☐ Chưa đạt, yêu cầu khắc phục.
Danh mục tồn tại / vị trí / trách nhiệm khắc phục: [..........................................................]
Thời hạn hoàn thành khắc phục: [..../..../....]    Ngày kiểm tra lại: [..../..../....]
Ngày bắt đầu bảo hành đối với phần đã nghiệm thu: [..../..../....] (theo Điều 12 hợp đồng).
	ĐẠI DIỆN BÊN A
(Ký và ghi rõ họ tên)
[............................................]
	ĐẠI DIỆN BÊN B
(Ký và ghi rõ họ tên)
[............................................]


Lưu ý sử dụng: Đây là biểu mẫu tham khảo; tùy tính chất công trình, các bên cần bổ sung tài liệu kỹ thuật, điều kiện bảo hiểm, bảo đảm và điều khoản bắt buộc theo pháp luật áp dụng.
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